Obec Tisová

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Tisové č.4/06

konaného dne 13.11. 2006.

# Přítomni:

# Eliáš Vojtěch, Trnka Ivan, Pánek Josef, Bače Jiří, Jiroušková Vlasta, Mikulecký Ladislav, Kurka Michal

# Omluveni:

# Hosté: zastupitelé obce České Heřmanice: Eliáš Pavel, Rensová Marie, Bednář Pavel, Jeřábek S., Cacek Josef, projektanti VIS s.r.o. Hradec Králové

Program:

- Projekt kanalizace + společná čistírna odpadních vod  (dále jen ČOV)

K b.1)	Úvod  - seznámení s programem zasedání – společný projekt obcí Tisová a České Heřmanice

Zdůvodnění spojení kanalizačních systémů obou obcí s jednou společnou ČOV – ekonomicky i technologicky výhodnější než dvě menší ČOV.

Dokumentace projektu kanalizace Tisová je připravena pro zahájení stavebního řízení. Teoreticky by bylo možno 1. etapu  stavby zahájit v dubnu 2007.

Předpokládaná cena  1. etapy stavby cca 24 mil. Kč s možností čerpání dotací v celkové výši až 70% ceny stavby.

Projednány možnosti budoucího systému provozování kanalizace a ČOV (obec nebo VAK).

Obě obce musí mít jednotnou sazbu za stočné a jednotný poměr obecní dotace na provoz ČOV.

Zmíněn přínos pro obec z vybudování kanalizace+ČOV, dále zmíněn předpoklad zpřísňování ekologické politiky státu a EU v blízké budoucnosti a možná omezení  a sankce při neplnění stanovených podmínek.

Zmíněn ekonomický dopad na domácnosti v obci v podobě nutnosti platit stočné v ceně 20-25 Kč za m3, což bude nutné k hrazení nákladů spojených s provozováním ČOV.

Usnes. k b. 1)  OZ  bere na vědomí tyto informace ředitele VIS, s.r.o. pana Forejtka.

Příští zesedání OZ se koná 22. 11. 2006.