Plán péče

o

přírodní památku

MLÝNSKÝ POTOK - UHLÍŘKY

na období

2008–2017

1. Základní identifikační a popisné údaje

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN

evidenční kód ZCHÚ: 917

kategorie:                     přírodní památka

název:                           MLÝNSKÝ POTOK - UHLÍŘKY

kategorie IUCN:           IV.

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ

vydal: 		Okresní národní výbor Žďár nad Sázavou

číslo: 		vyhláška -

dne: 		16.4.1987

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000

kraj:							Vysočina

obec s rozšířenou působností třetího stupně:		Žďár nad Sázavou

obec:							Račín, Vepřová, Velká Losenice

katastrální území:					Račín u Polničky, Vepřová, Velká
                                                                                   Losenice

národní park:						-

chráněná krajinná oblast:				Žďárské vrchy

jiný typ chráněného území:				CHOPAV

Natura 2000

ptačí oblast:						-

evropsky významná lokalita:				-

Příloha:

Orientační mapa 1:25 000 s vyznačením území

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Tabulky parcelního vymezení území jsou vzhledem k většímu počtu parcel ve třech katastrálních územích obsaženy v příloze I.

Příloha:

Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

1.5 Výměra území

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v 0,0000 ha | OP plocha v 0,0000 ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v 0,0000 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 3,3969 |  |  |  |
| vodní plochy | 2,2994 |  | zamokřená plocha |  |
|  |  |  | rybník nebo nádrž |  |
|  |  |  | vodní tok | 2,2994 |
| trvalé travní porosty |  |  |  |  |
| orná půda |  |  |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky |  |  |  |  |
| ostatní plochy | 0,8387 |  | neplodná půda |  |
|  |  |  | ostatní způsoby využití (jiná plocha) | 0,8387 |
| zastavěné plochy a nádvoří |  |  |  |  |
| plocha celkem | 6,5350 |  |  |  |

1.6 Hlavní předmět ochrany

1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Údolní niva s meandrujícím Mlýnským potokem a zachovanou flórou a faunou.

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav

A. společenstva

| název společenstva | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis biotopu společenstva |
| --- | --- | --- |
| vlhké pcháčové louky s fragmenty tužebníkových lad (T1.5, T1.6), svaz Calthion | 40 | vlhké louky v údolní nivě, vzhledem k dlouhé absenci hospodaření často v mozaice s monocenózami chrastice rákosovité |
| nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) svaz Caricion fuscae | 20 | mokřadní ostřicovomechová společenstva na enklávách luk v horní části nivy |
| vegetace vysokých ostřic (M1.7) svaz Magnocaricion elatae | 5 | mokřadní porosty s převahou Carex rostrata a C. vesicaria místy v nivě potoka |
| makrofytní vegetace vodních toků s fragmenty pobřežní vegetace potoků (V4A, M1.5) svazů Batrachion fluitantis, Sparganio-Glycerion fluitant. | 2 | porosty rdestů, lakušníku vzplývavého, hvězdoše háčkatého, zblochanu a j. místy v potoce, zejména v horní části |
| podhorské a horské smilkové trávníky (T2.3B) svaz Violion caninae | 3 | okrajové sušší lemy u lesa na enklávách luk v horní části nivy |
| údolní jasanovo –olšové luhy (L2.2) podsvaz Alnenion glutinoso-incanae | 10 | fragmenty břehových porostů kolem toku a navazující lemy v údolní nivě a u okrajů lesa |

B1. druhy rostlin

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení | popis biotopu druhu |
| --- | --- | --- | --- |
| kozlík bezolistý (Valeriana sambucifolia) | menší skupinky slabší populace | C4a | místy v lemu břehových porostů potoka |
| lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans) | stabilní vitální populace | C3 | v meandrujícím toku v enklávách luk Uhlířky v horní části území |
| mochna bahenní (Potentilla palustris) | bohatá vitální populace | C4a | enklávy luk Uhlířky v horní části území |
| rdest alpský (Potamogeton alpinus) | stabilní vitální populace | C2, §2 | v meandrujícím toku v enklávách luk Uhlířky v horní části území |
| rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) | menší skupinky slabší populace | C4a | enklávy luk Uhlířky v horní části území |
| starček potoční (Tephroseris crispa) | hojná vitální populace | C4a | enklávy vlhkých pcháčových luk Uhlířky |
| vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) | stabilní vitální populace na menší ploše | C3, §3 | enkláva luk Uhlířky v horní části území |
| vrbovka bahenní (Epilobium palustre) | stabilní vitální populace | C4a | enklávy luk Uhlířky v horní části území |
| zdrojovka potoční (Montia hallii) | vitální populace na malé plošce | C2, §2 | na stružce v rašelinné horní enklávě louky Uhlířky |

B2. druhy živočichů

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení | popis biotopu druhu |
| --- | --- | --- | --- |
| ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) | Početnost nestanovena | §2 | Luční porosty zrašelinělé nivy |
| slepýš křehký (Anguis fragilis) | Početnost nestanovena | §2 | Luční porosty zrašelinělé nivy |
| zmije obecná (Vipera berus) | Početnost nestanovena | §1 | Luční porosty zrašelinělé nivy |
| čolek horský (Triturus alpestris) | Početnost nestanovena | §2 | V okolí toku a luční porosty zrašelinělé nivy |
| vranka obecná (Cottus gobio) | Stabilní populace | §3 | V potoce |
| ropucha obecná (Bufo bufo) | Početnost nestanovena | §3 | V okolí toku a luční porosty zrašelinělé nivy |
| mihule potoční (Lampetra planeri) | Vitální populace | §1 | V bahnitých náplavech toku |

1.7 Dlouhodobý cíl péče

Zachování přírodních společenstev údolní nivy  meandrujícího Mlýnského potoka s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů pokračováním stávajícího managementu, především obnoveným kosením luk.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Údolní niva přirozeně meandrujícího Mlýnského potoka  na okraji Přibyslavské pahorkatiny v úseku mezi Novým rybníkem a Velkou Losenicí v nadmořské výšce 548–604 m. Podložím postupně se zahlubujícího toku jsou biotitické a migmatitizované ruly strážeckého moldanubika s ojedinělými vložkami svorů a pyroxenických kvarcitů,  na nichž jsou v údolní nivě vytvořeny organozemní gleje a pseudogleje, přecházející v kyselé kambizemě na okolních svazích.

Kolem meandrujícího Mlýnského potoka je fragmentárně zachován břehový porost podsvazu Alnenion glutinoso incanae, V horní části údolní nivy se nachází tři oddělené enklávy luk Uhlířky s mokřadními zrašelinělými ostřicovými společenstvy, vlhkomilnými vysokobylinnými porosty pcháčových a tužebníkových luk v mozaice s  degradačními monocenózami chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), přecházejícími v sušších lemech u lesa ve smilkové trávníky svazu Violion caninae. Rostou zde mj. mochna bahenní (Potentilla palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), starček potoční (Tephroseris crispa), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), sedmikvítek evropský (Trientalis europea) aj. V meandrujícím toku jsou zachovány populace vodních makrofyt, jako jsou rdest alpský (Potamogeton alpinus), lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans) a hvězdoš háčkatý (Callitriche hammulata). Ve střední a spodní části potok se sporadickým břehovým porostem meandruje v převážně smrkových lesních porostech s fragmenty olšin podsvazu Alnenion glutinoso-incanae s olší lepkavou (Alnus glutinosa), o. šedou (A. incana), střemchou obecnou (Prunus padus), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), vrbou křehkou (Salix fragilis), v. popelavou (S. cinerea) a krušinou olšovou (Frangula alnus).

Potok obývají chrostíci, pošvatky, jepice a jiní málo prozkoumaní bezobratlí, mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio) a pstruh obecný potoční (Salmo trutta m. fario). Dále v chráněném území žijí mj. čolek horský (Triturus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), s. ostronosý (R. arvalis), ropucha obecná (Bufo bufo), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). Hnízdí zde střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), konipas horský (Motacilla cinerea), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis) aj. Biotop osidlují rejsek obecný (Sorex araneus), rejsec vodní (Neomys fodiens) a další druhy savců.

Vzhledem k předmětu ochrany dle zřizovacího výnosu je přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů uveden v tabulkách B1 a B2 k bodu 1.6.2.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti

- ochrana přírody

Po vzniku chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy byla ochrana území  zřízena usnesením rady ONV Žďár n. S. č. 237/13 ze dne 5.4.1984 a dále pak vyhláškou ONV Žďár n.S. ze dne 16.4.1987. Podle plánů péče zpracovaných Správou CHKO Žďárské vrchy byla realizována opatření k zajištění předmětu ochrany, především management území s obnovou kosení dlouhodobě neobhospodařovaných luk a redukcí dřevinných náletů. Po opravě česlí přelivu rybníka a odlovu nevhodné obsádky potoka byla Správou CHKO Žďárské vrchy v r. 1999 provedena reintrodukce střevle potoční. Pozitivní vliv.

- lesní hospodářství

Dříve rozsáhlejší louky Uhlířky v údolní nivě Mlýnského potoka byly v minulosti částečně zalesněny převážně smrkem. V okolních lesních porostech protékaných Mlýnským potokem ve střední až dolní části území došlo k historické přeměně druhové skladby ve prospěch smrku a zůstaly zde zachovány jen fragmenty olšin. Negativní vliv.

- zemědělské hospodaření

Zánikem tradičního extenzívního obhospodařování nivy došlo k nežádoucím sukcesním změnám společenstev území s rozšířením dřevinných náletů a monocenóz chrastice rákosovité. Do území byly v době vyhlášení zahrnuty již odvodněné zemědělské pozemky se zrušeným původním korytem toku tehdy na p.č. 1612 a 1874 část v k.ú. Račín. Negativní vliv.

- myslivost

Provozování myslivosti v zásadě chráněné území neovlivnilo. Území je součástí honitby LDO Přibyslav.

- rybářství

Mlýnský potok nebyl rybochovně využíván. V minulosti však docházelo k ovlivnění přirozené druhové skladby potoka (pstruh obecný potoční, vranka obecná, hrouzek obecný, mřenka mramorovaná) úniky ryb z Nového rybníka, např. štika obecná, okoun obecný. Negativní vliv.

- rekreace a sport

Území nebylo turisticky zpřístupněno. Okrajově bylo a je navštěvováno jen u studánky s pitnou vodou pod Novým rybníkem a při sběru hub v okolních lesích.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

Vládní nařízení č. 40/1978 o zřízení CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vody) Žďárské vrchy.

##### LHP, LHO : 610000 LHC  Nové Město na Moravě, 515613 LHC LDO Přibyslav, 515801 LHO Přibyslav

Územní plány obcí Velká Losenice, Vepřová

2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti

a) lesní hospodářství

Zčásti přetrvávají dlouhodobé důsledky minulých neodstranitelných negativních vlivů lesního hospodářství.

b) zemědělské hospodaření

Zčásti přetrvávají dlouhodobé důsledky minulých neodstranitelných negativních vlivů zemědělství. Pozitivní je obnova sklízení luk z prostředků PPK, vzhledem k tomu, že větší část enklávy luk není zpřístupněna je však obtížně řešitelný odvoz hmoty z území.

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.5.1 Základní údaje o lesích

| Přírodní lesní oblast | 16 – Českomoravská vrchovina |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | 610000 LHC Nové Město na Moravě 515613 LHC LDO Přibyslav 515801 LHO Přibyslav |
| Výměra LHC / zařizovacího obvodu v ZCHÚ (ha) | 3,3969 |
| Období platnosti LHP (LHO) | 1.1.2007-31.12.2016 1.1.2009-31.12.2018 1.1.2009-31.12.2018 |
| Organizace lesního hospodářství | LČR, s.p., LS Nové Město na Moravě LDO Přibyslav, LS Račín |
| Nižší organizační jednotka |  |

# Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

| Přírodní lesní oblast: 16 – Českomoravská vrchovina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soubor lesních typů (SLT) | Název SLT | Přirozená dřevinná skladba SLT (Průša 2000) | Výměra (ha) | Podíl (%) |
| 6P | Kyselá smrková jedlina | JD5, SM4, BK1, BO | 2,0381 | 60,00 |
| 7G | Podmáčená jedlová smrčina | SM8, JD2, OL, BŘ, JŘ, OS | 1,3588 | 40,00 |
| Celkem |  |  | 3,3969 | 100,00 |

Porovnání přirozené a současné skladby lesa

| Zkrat-ka | Název dřeviny | Současné zastoupení (ha) | Současné zastoupení (%) | Přirozené zastoupení (ha) | Přirozené zastoupení (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jehličnany |  |  |  |  |  |
| SM | Smrk ztepilý | 0,2885 | 34,90 | 0,4961 | 60,00 |
| JD | Jedle bělokorá | - | - | 0,2894 | 35,00 |
| BO | Borovice lesní | - | - | + | + |
| Listnáče |  |  |  |  |  |
| BK | Buk lesní | - | - | 0,0414 | 5,00 |
| BŘ | Bříza bělokorá | - | - | + | + |
| OL | Olše lepkavá | 0,5384 | 65,10 | + | + |
| JŘ | Jeřáb ptačí | - | - | + | + |
| OS | Topol osika | - | - | + | + |
| Plocha bezlesí |  | 2,5700 |  | 2,5700 |  |
| Celkem |  | 3,3969 | 100,00 % | 3,3969 | 100,00 % |

Přílohy:

- tabulka ”Popis lesních porostů”

- lesnická mapa obrysová 1:10 000 podle OPRL

- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL

2.5.2  Základní údaje o vodním toku

| Název vodního toku | Losenický potok |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí* | 124840000100 |
| Úsek dotčený ochranou (řkm od – do) | 8,13 ř.km – 12,85 ř.km (odměřeno v ArcView na podkladu ZABAGED podle kilometráže ZVM ČR) |
| Charakter toku** | lososový |
| Příčné objekty na toku | ne |
| Manipulační řád *** | není |
| Správce toku | Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003 580 01 Havlíčkův Brod |
| Správce rybářského revíru | není |
| Rybářský revír *** | není |
| Zarybňovací plán *** | není |

* identifikátor vodního toku podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.

** lososové nebo kaprové vody podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.

***pokud tyto dokumenty existují, uvede se jejich číslo a datum jejich schválení rozhodnutím příslušného úřadu a doba jejich platnosti.

Příloha:

- tabulka B bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 ”Popis dílčích ploch a objektů” na nelesních pozemcích včetně vodního toku s výčtem plánovaných zásahů

- ortofotomapa bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 se zákresem dílčích ploch a objektů s plánovanými zásahy na nelesních pozemcích včetně vodního toku

2.5.3 Základní údaje o nelesních pozemcích

Příloha:

- tabulka B bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 ”Popis dílčích ploch a objektů” na nelesních pozemcích včetně vodního toku s výčtem plánovaných zásahů

- ortofotomapa bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 se zákresem dílčích ploch a objektů s plánovanými zásahy na nelesních pozemcích včetně vodního toku

2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup

Po obnově pravidelného jednosečného sklízení luk s redukcí rozrůstajících se dřevinných náletů zajišťovaného dodavatelsky Správou CHKO Žďárské vrchy z prostředků PPK se stav území zlepšil. V tomto managementu je třeba dále pokračovat, dořešit je potřeba likvidaci hmoty z nezpřístupněných enkláv luk. Pokračovat je třeba i v započaté péči o rybí obsádku potoka, jenž je jedním z mála zachovaných přirozeně meandrujících toků v oblasti

2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Není nutné, ke kolizi zájmů ochrany přírody v území nedochází.

### 3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a)  péče o lesy

Rámcová směrnice péče o les podle souboru lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  | ###### Kategorie lesa |  | ###### Soubory lesních typů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | les zvláštního určení |  | 6P, 7G |  |  |  |  |
| Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | základní dřeviny |  |  | meliorační a zpevňující dřeviny |  |  | ostatní dřeviny |  |
| 6P 7G | JD 40-70 SM 70-80 |  |  | BK 10-20, BO 1-20 JD 10-20, OL 1-20 |  |  | BR, OS BRP, OLS, OS |  |
| A) Porostní typ |  |  |  | B) Porostní typ |  |  | C) Porostní typ |  |
| smrkové |  |  |  | Smíšené s OL |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  | Obnovní doba | Obmýtí | Obnovní doba | Obmýtí |  | Obnovní doba |
| 120 |  |  | 30 | 110 | 20 | 130 |  | 30 |
| Hospodářský způsob |  |  |  | Hospodářský způsob |  | Hospodářský způsob |  |  |
| podrostní, násečný |  |  |  | podrostní |  |  |  |  |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postupná přeměna druhové skladby |  |  |  | Dosažení přírodě blízké skladby úpravou současné |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okrajová a skupinová seč zaměřená na přeměnu druhové skladby, výsadba cílových dřevin. |  |  |  | Jednotlivým a skupinovým výběrem uvolňovat cílové dřeviny v podrostu a podporovat jejich přirozené zmlazení. |  |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti buřeni a zvěři |  |  |  | Ochrana proti buřeni a zvěři |  |  |  |  |
| Výchova porostů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpora vtroušených jedinců cílových dřevin, volnějším zápojem docílit vznik dlouhých korun |  |  |  | Podpora perspektivních jedinců cílových dřevin, smrk pěstovat ve volnějším zápoji |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sledování výskytu podkorního hmyzu, v případě potřeby asanace kůrovcových stromů |  |  |  | Sledování výskytu podkorního hmyzu, v případě potřeby asanace kůrovcových stromů |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouze asanace kůrovcových SM, doupné stromy, jednotlivé souše a zlomy ponechávat |  |  |  | Doupné stromy, jednotlivé souše a zlomy ponechávat |  |  |  |  |
| Doporučené technologie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volbou vhodných technologických postupů a doby provedení minimalizovat poškození porostů a půdního krytu těžbou a přibližováním dřeva, práce provádět především v zimním období. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponecháním několika výstavků cílových dřevin bude dosaženo druhového i prostorového rozrůznění porostů |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) péče o vodní toky

Potok s fragmenty břehového porostu ponechávat bez zásahu s výjimkou zachování průtočnosti koryta bez poškození jeho makrofytní vegetace. Omezovat rozrůstání břehových porostů na louky.

Příloha:

- tabulka B bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 ”Popis dílčích ploch a objektů” na nelesních pozemcích včetně vodního toku s výčtem plánovaných zásahů

- ortofotomapa bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 se zákresem dílčích ploch a objektů s plánovanými zásahy na nelesních pozemcích včetně vodního toku

c) péče o nelesní pozemky

Příloha:

- tabulka B bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 ”Popis dílčích ploch a objektů” na nelesních pozemcích včetně vodního toku s výčtem plánovaných zásahů

- ortofotomapa bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 se zákresem dílčích ploch a objektů s plánovanými zásahy na nelesních pozemcích včetně vodního toku

d) péče o rostliny

Zajistit ruční kosení louky s redukcí dřevinných náletů a vyklizením hmoty z plochy pro zlepšení podmínek výskytu chráněných a ohrožených druhů rostlin. V případě údržby potoka nepoškodit jeho makrofytní vegetaci.

e) péče o živočichy

Zajistit ruční kosení vlhkých luk s odstraňováním náletů (viz péče o rostliny), nezasahovat do přirozeně meandrujícího toku (týká se zejména technických úprav koryta, odstraňování náplavů). Provádět kontrolní šetření a odlov nepůvodních druhů ryb (nejdéle za čtyřleté období, vždy v případě zjištění úniku těchto ryb z Nového vepřovského rybníka). Usilovat o udržení přirozené populace ichtyofauny, nepřipustit vysazování geneticky nepůvodních druhů.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy

Příloha:

- výčet plánovaných zásahů (Příloha I, tabulka A)

b) péče o vodní toky

Příloha I:

- tabulka B bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 ”Popis dílčích ploch a objektů” na nelesních pozemcích včetně vodního toku s výčtem plánovaných zásahů

- ortofotomapa bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 se zákresem dílčích ploch a objektů s plánovanými zásahy na nelesních pozemcích včetně vodního toku

c) nelesní pozemky - viz příloha

Příloha:

- tabulka B bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 ”Popis dílčích ploch a objektů” na nelesních pozemcích včetně vodního toku s výčtem plánovaných zásahů

- ortofotomapa bodu 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2 se zákresem dílčích ploch a objektů s plánovanými zásahy na nelesních pozemcích včetně vodního toku

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

V ochranném pásmu do 50 m od hranic přírodní památky je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody k použití chemických prostředků, terénním a vodohospodářským úpravám, příp. dalším činnostem uvedeným v § 37 odst. 2 zákona 114/92 S. o ochraně přírody a krajiny v úplném znění.Na Vepřovském Novém rybníce zachovat stávající extenzívní rybochovné hospodaření a udržovat zde česle k zamezení úniku dravých ryb do Mlýnského potoka.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Od vyhlášení došlo k úpravě části katastrální hranice mezi obcemi Račín a Vepřová. Vzhledem ke změnám parcelních čísel pozemků i jejich hranic v katastru nemovitostí nemohl být průběh hranic území v k.ú. Račín u Polničky a Vepřová zcela ztotožněn se stavem v době vyhlášení a vzhledem k zásadním nedostatkům ve vymezení  navrhuje se řešení tohoto stavu novým vyhlášením území – viz. kap. 3.4.

Stávající označení území celkem 3 ks tabulí se navrhuje doplnit u přístupových cest na celkem 5 ks se zajištěním jejich obnovy.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

V parcelním vymezení ZCHÚ jsou zásadní nedostatky. Do území byla zahrnuta již v době vyhlášení odvodněná část luk s korytem potoka před jeho regulací (pův. p.č. 1612 a 1874 část v k.ú. Račín) převedená nyní do k.ú. Vepřová. p.č. 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 a 1893. Na k.ú. Velká Losenice bylo do území zahrnuto zrušené původní koryto Mlýnského  potoka p.č. 2961 se zřízenými sádkami a zpevněnými manipulačními plochami. V lučních enklávách v lese výše po toku k Novému rybníku naopak nebyly do území zařazeny některé pozemky s přírodními biotopy údolní nivy.

Vzhledem k těmto skutečnostem se  navrhuje odstranění všech nedostatků novým vymezením podle reálného stavu v terénu a novým vyhlášením území.

Stávající zařazení území v kategorii přírodní památka vyhovuje.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Uzemí není turisticky ani rekreačně zpřístupněno a využíváno. Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností nejsou potřeba.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

Zachovat stávající označení území kombinované s informačními tabulemi pro veřejnost u přístupových cest a doplnit je na celkem 5 ks tabulí.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring

Provést obnovu inventarizačních průzkumů území – botanický (cévnaté rostliny) a zoologický (obratlovci, vodní i terestričtí bezobratlí) – v době před skončením platnosti plánu péče.

### 4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

| Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) | Orientační náklady za rok (Kč) | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Jednorázové a časově omezené zásahy |  |  |
| obnova označení 5 ks tabulí přírodní památka | ---------- | 10000,- |
| zpracování inventarizačních průzkumů |  | 8000,- |
| C e l k e m (Kč) | ---------- | 18000,- |
| Opakované zásahy |  |  |
| ruční kosení s redukcí náletů a vyklizením hmoty 2,7 ha | 55000,- | 550000,- |
| C e l k e m (Kč) |  | 550000,- |

4.2 Použité podklady a zdroje informací

- Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. et al.: Jihlavsko. – In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek XII. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

- Chytrý M. et al. (2001): Katalog biotopů České republiky (Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd). AOPK ČR, Praha.

- Juřička J.: Floristický a vegetační inventarizační průzkum PP Mlýnský potok a Uhlířky. Muzeum
Vysočiny Jihlava, p.o., říjen 2007.  Ms., depon. in  Správa CHKO Žďár. vrchy

- Mikolášová K. (2003): Losenicko (J0146 ZV). závěrečná textová zpráva k mapování biotopů
       soustavy Natura 2000 a Smaragd.  Ms., depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy.

- Rezervační kniha PP Mlýnský potok a Uhlířky  – depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy.

4.3 Seznam mapových listů

a)   katastrální mapa 					Račín - KMD

číslo mapového listu:		V.S.XVII.22.dh, ch, di, ci

V.S.XVII.23.de

b)   Státní mapa 1:5000 – odvozená

číslo mapového listu:		Nové Město na Moravě 9-4, 9-5

c)   Základní mapa České republiky 1:10000

číslo mapového listu:		23-22-13, 23-22-18

4.5 Plán péče zpracoval

#### Správa CHKO Žďárské vrchy  - Ing. Vladimír Zabloudil, Ing. Josef Řetický, ing. Jan Staněk,  Mgr. Petr Műckstein, Mgr. Petra Havlíková

#### Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky

Příloha I:        Příloha k bodu 1.4 Vymezení území podle současného stavu KN

tabulka A k bodu 2.5.1 a k bodu 3.1.2

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

tabulka B k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích včetně vodního toku

a plánovaných zásahů v nich

Mapové přílohy:

orientační mapka 1:25 000 k bodu 1.3

kopie katastrální mapy 1: 2000 – k bodu 1.4

obrysová  mapa 1:5 000 k bodům 2.5.1 a 3.1.1

typologická  mapa 1:5 000 k bodům 2.5.1 a 3.1.1

ortofotomapa  se zákresem dílčích ploch a objektů s plánovanými zásahy
                        na nelesních pozemcích včetně vodního toku k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2.

Příloha II:	pouze písemně pro archivaci:

Oznámení o zpracování plánu péče o přírodní památku Mlýnský potok a Uhlířky s potvrzením o vyvěšení na úřední desce obcí Račín, Vepřová, Velká Losenice

Stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina

Příloha III:	Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje

Příloha I – tabulka parcelního vymezení území k bodu 1.4

Katastrální území: 725510  Račín u Polničky

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299/1 část |  | lesní pozemek |  | 600 | 2354052 | 1124 |
| 299/4 |  | lesní pozemek |  | 600 | 6389 | 6389 |
| 299/10 |  | lesní pozemek |  | 592 | 281 | 281 |
| 299/11 |  | lesní pozemek |  | 602 | 40 | 40 |
| 299/12 |  | lesní pozemek |  | 602 | 100 | 100 |
| 299/13 |  | lesní pozemek |  | 592 | 458 | 458 |
| 299/14 |  | lesní pozemek |  | 592 | 44 | 44 |
| 299/15 |  | lesní pozemek |  | 600 | 608 | 608 |
| 299/16 |  | lesní pozemek |  | 600 | 253 | 253 |
| 299/17 |  | lesní pozemek |  | 592 | 40 | 40 |
| 299/19 |  | lesní pozemek |  | 600 | 7 | 7 |
| 300/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 595 | 4900 | 4900 |
| 300/5 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 644 | 30 | 30 |
| 300/6 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 595 | 14 | 14 |
| 300/7 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 600 | 40 | 40 |
| 300/8 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 595 | 7493 | 7493 |
| 300/9 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 600 | 2363 | 2363 |
| 300/10 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 612 | 21 | 21 |
| 301 |  | lesní pozemek |  | 640 | 254 | 254 |
| 302/1 |  | lesní pozemek |  | 640 | 160 | 160 |
| 302/2 |  | lesní pozemek |  | 600 | 277 | 277 |
| 303/1 část |  | lesní pozemek |  | 600 | 918 | 120 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 25016 |

Katastrální území: 780057  Vepřová

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1633/6 |  | lesní pozemek |  | bez LV | 6439 | 6439 |
|  | 1633/3 |  |  | 187 | 1527 |  |
|  | 1633/4 |  |  | 194 | 1428 |  |
|  | 1633/5 |  |  | 125 | 1715 |  |
|  | 1633/6 |  |  | 186 | 1769 |  |
| 1633/11 |  | lesní pozemek |  | bez LV | 14878 | 14878 |
|  | 1633/9 |  |  | 197 | 2489 |  |
|  | 1633/10 |  |  | 194 | 2100 |  |
|  | 1633/11 |  |  | 166 | 4718 |  |
|  | 1633/12 |  |  | 197 | 3773 |  |
|  | 1633/14 |  |  | 125 | 1798 |  |
| 1633/15 část |  | lesní pozemek |  | 194 | 3916 | 2186 |
| 1633/16 |  | lesní pozemek |  | 194 | 98 | 98 |
| 1633/17 |  | lesní pozemek |  | 194 | 83 | 83 |
| 1875 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 194 | 611 | 611 |
| 1876 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 194 | 1129 | 1129 |
| 1887 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 194 | 1380 | 1380 |
| 1888 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 194 | 6438 | 6438 |
| 1889 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 194 | 84 | 84 |
| 1890 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 194 | 209 | 209 |
| 1891 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 194 | 141 | 141 |
| 1892 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 194 | 135 | 135 |
| 1893 |  | lesní pozemek |  | 194 | 130 | 130 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 33941 |

Katastrální území: 778575  Velká Losenice

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2955/1 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 710 | 5774 | 5774 |
| 2961 |  | vodní plocha | koryto vodního toku | 710 | 619 | 619 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 6393 |

| Úhrnem |  | 65350 |
| --- | --- | --- |

Poznámky:

V parcelním vymezení ZCHÚ jsou zásadní nedostatky. Do území byla zahrnuta v době vyhlášení již odvodněná část luk s korytem potoka před jeho regulací (pův. p.č. 1612 a 1874 část v k.ú. Račín) převedená nyní do k.ú. Vepřová. p.č. 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 a 1893. Na k.ú. Velká Losenice bylo do území zahrnuto zrušené původní koryto Mlýnského  potoka p.č. 2961 se zřízenými sádkami a zpevněnými manipulačními plochami. V lučních enklávách v lese výše po toku k Novému rybníku naopak nebyly do území zařazeny některé pozemky s přírodními biotopy údolní nivy.

Vzhledem ke změnám parcelních čísel pozemků i jejich hranic v katastru nemovitostí nemohl být průběh hranic území v k.ú. Račín u Polničky a Vepřová zcela ztotožněn se stavem v době vyhlášení a zjištěna přesná výměra území. Zjištěná výměra činí 6,5350 ha a proti vyhláškové (6,2914 ha) je o 0,2436 ha větší. Výměry částí parcel byla zjišťovány odpočtem v porovnání s parcelami v době vyhlášení a změřením pomocí GIS.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je v kapitole 3.3. a 3.4 plánu péče navrženo odstranění všech nedostatků novým vymezením a vyhlášením území.

Příloha I - tabulka A k bodu 2.5.1 a k bodu 3.1.2

| označení JPRL | dílčí plocha | výměra dílčí plochy (0,00 ha) | SLT | zastoupení SLT (%) | číslo rám. směrnice / porostní typ* | dřeviny | zastoupení dřevin ** (%) | věk *** | doporučený zásah **** | naléha-vost ***** | poznámka | stupeň přiroze-nosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208C | 1 | 0,07 | 7G | 100 | 1/B | SM | 100 | 19 | Výchova s podporou perspektivních jedinců | 2 |  | 4 |
| 209B | 4b | 0,20 | 7G | 100 | 1/B | OL SM | 40 60 | 49 | Výchova s podporou perspektivních jedinců | 2 |  | 4 |
| 208D | 15 | 0,12 | 6P | 100 | 1B | OL SM | 80 20 | 159 | Zdravotní a tvarový výběr po ploše | 2 |  | 4 |
| 224D | bezlesí | 0,85 |  |  |  |  |  |  | Ponechat v režimu bezlesí |  |  |  |
| 224Ea | 4 | 0,03 | 6P | 100,00 | 1/B | OL | 100 | 44 | Výchova s podporou perspektivních jedinců | 2 |  | 4 |
| 224E | bezlesí | 1,40 |  |  |  |  |  |  | Ponechat v režimu bezlesí |  |  |  |
| 931B | 4 | 0,03 | 7G | 100,00 | 1/A | SM | 100 | 46 | Výchova s podporou perspektivních jedinců | 2 |  | 4 |
| 931B | 5 | 0,29 | 7G | 100,00 | 1/B | OL SM | 95 5 | 57 | Výchova s podporou perspektivních jedinců | 2 |  | 4 |
| 931B | 10 | 0,05 | 6P | 100,00 | 1/A | SM | 100 | 106 | Zdravotní a tvarový výběr po ploše | 2 |  | 4 |
| 931B | Bezlesí 501 | 0,35 |  |  |  |  |  |  | Ponechat v režimu bezlesí |  |  |  |

označení JPRL –  uvede se úplné označení příslušné jednotky prostorového rozdělení lesa podle mapového podkladu získaného z platného OPRL nebo, pokud je má orgán ochrany přírody k dispozici, podle aktuálních mapových podkladů LHP získaných od vlastníka lesa

dílčí plocha – nejmenší jednotku prostorového rozdělení lesa (porostní skupinu) lze pro potřeby plánu péče rozdělit na dílčí plochy, pokud je to pro zpracování plánu péče nutné, jinak je dílčí plocha totožná s porostní skupinou

* uvede se číslo rámcové směrnice zpracované v kapitole 3.1.1 a označení porostního typu podle příslušné směrnice

** uvede se odhadnutý podíl dřeviny na výměře dílčí plochy odvozený z celkového pokrytí plochy dřevinami souhrnně za všechny etáže zjištěný pochůzkou v terénu (podíl zastoupení dřevin odvozený z celkové zásoby dřevní hmoty uvedený v LHP lze použít jako východisko pro kvalifikovaný odhad zastoupení dřevin na ploše)

*** uvede se orientační věk hlavního porostu, charakteristiky ostatních etáží se uvedou do poznámky

**** text by měl obsahovat popis zásahu, plochu zásahu, počet zásahů během platnosti plánu péče, popř. jejich časovou či jinou specifikaci, umístění zásahu (dřevina, úroveň, kvalita apod.), objem těžby dle dřevin (stanovený pouze odhadem), dřevinná skladba umělé obnovy, počet a vyspělost sazenic, ochranná opatření podsadeb, kultur, zmlazení, popř. i starších porostů (např. proti loupání)

***** stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:

      - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

      - stupeň - zásah vhodný,

      - stupeň - zásah odložitelný,

Příloha I - tabulka B k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 3.1.2

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích včetně vodního toku a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení plochy nebo objektu | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost* | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,4243 | horní enkláva mokřadních luk Uhlířky pod Novým rybníkem se společenstvy Caricion fuscae a Caricetum rostratae - zachování mokřadních luk s výskytem chráněných druhů | ruční kosení s vyklizením hmoty z území, podle potřeby redukce dřevinných náletů pod hrází a u lesa a údržba průtočnosti obnoveného svodného příkopku na louce | 1 | VII/VIII. | 1x ročně podle potřeby |
| 2 (a,b,c) | 1,9071 | střední a dolní enkláva vlhkých a mokřadních luk Uhlířky s vegetací viz výše a svaz Calthion s mozaikou chrasticových porostů - zachování vlhkých a mokřadních luk | ruční kosení s vyklizením hmoty z území, podle potřeby redukce dřevinných náletů v okrajích luk u lesa | 1 | VII/VIII. | 1x ročně podle potřeby |
| 3 (a,b) | 0,1498 | sušší okraje střední a dolní enklávy luk Uhlířky s biotopem T2.3B svazu Violin caninae s dřevinnými nálety u lesa - zachování smilkových trávníků s výskytem chráněných druhů | ruční kosení s vyklizením hmoty z území, podle potřeby redukce dřevinných náletů v okrajích u lesa | 1 | VII/VIII. | 1x ročně podle potřeby |
| 4 (a,b) | 0,2726 | meandrující Mlýnský potok ve střední a dolní enklávě Uhlířky s makrofytní a pobřežní vegetací vodních toků (V4A, M1.5) - zachování meandrujícího toku s vegetačním doprovodem | bez zásahu, podle potřeby zajištění průtočnosti koryta a údržby správcem toku po projednání s OP, bez poškození jeho makrofytní vegetace, omezovat rozrůstání břehového porostu na louky | 3 | podle potřeby | podle potřeby |
| 5 (a,b,c,d) | 1,8826 | meandrující Mlýnský potok v lesních úsecích s fragmenty olšin - zachování meandrujícího toku s olšinami | bez zásahu, podle potřeby zajištění průtočnosti koryta a údržby správcem toku po projednání s OP | 3 | podle potřeby | podle potřeby |
| 6 | 0,0995 | Mlýnský potok- regulovaný úsek toku za Uhlířkami - ponechat přirozenému vývoji | neobnovovat regulaci, netěžit sedimenty, ponechat přirozenému vývoji se zachováním průtočnosti koryta po projednání s OP | 3 | podle potřeby | podle potřeby |
| 7 | 0,0709 | Mlýnský potok na sádkách ve Velké Losenici – neexistuje, koryto převedeno jinam, původní změněno na sádky a manipulační plochu | od přemostění před sádkami ve Velké Losenici vyčlenit z území a chráněné území nově vyhlásit | - | - | - |
| 8 | 0,2589 | souvisle zarostlá horní enkláva luk Uhlířky pod Novým rybníkem - mimo LPF, vytvoření rozvolněné olšiny | výchova s podporou olšin, omezovat rozrůstání porostu na louku podle potřeby údržba průtočnosti obnoveného svodného příkopku | 3 | podle potřeby | podle potřeby |
| 9 | 0,8590 | rekultivovaná louka na p.č. 1887-1893 v k.ú. Vepřová rekultivováno jíž v době před vyhlášením území, vyhlášeno omylem | vyčlenit z území a chráněné území nově vyhlásit | - | - | - |

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:

            - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

            - stupeň - zásah vhodný,

            - stupeň - zásah odložitelný,