S M L O U V A

na zhotovení stavebních a dalších prací a činností souvisejících

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 2586 až § 2635)

Identifikační údaje smluvních stran

  - Identifikační údaje objednatele:

Název:				Městys Svojanov

Ulice, č. p.:			Svojanov 25

PSČ, obec:			569 73 Svojanov

IČ / DIČ:			00277452 / nejsme plátci DPH

Statutární zástupce:		Ing. Josef Gracias

telefon / mobil:	461 744 130 / 731 61 20 77

e-mail:			mestyssvojanov@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

  - Identifikační údaje zhotovitele:

Název:				doplní uchazeč

Ulice, č. p.:			doplní uchazeč

PSČ, obec:			doplní uchazeč

IČ / DIČ:			doplní uchazeč / doplní uchazeč

Statutární zástupce:			doplní uchazeč

telefon / mobil:		doplní uchazeč / doplní uchazeč

e-mail:				doplní uchazeč

datová schránka:		doplní uchazeč

Zapsaný v OR pod položkou:	doplní uchazeč

u rejstříkového soudu:	doplní uchazeč

Bankovní spojení:			číslo účtu / kód banky

(dále jen „zhotovitel“)

  - Zástupci pro věci technické:

za objednatele:		 Ladislav Kopecký, mestyssvojanov@seznam.cz 731 612075

za zhotovitele: 		 doplní uchazeč

  - Technický dozor stavebníka

Bude-li TDS jmenován, bude uveden do stavebního deníku při předání staveniště a zahájení stavby (viz § 152, odst. 4) stavebního zákona

Nebude-li TDS jmenován, bude jeho povinnosti vykonávat zástupce objednatele pro věci technické

Preambule:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dále popsané dílo dle zadávací dokumentace veřejné zakázky (zadávací dokumentace) v požadované kvalitě, lhůtě a za smluvní cenu na straně jedné a závazek objednatele k úhradě smluvní ceny za plnění předmětu této smlouvy na straně druhé.

Čl. I	Předmět plnění (také „dílo“):

- Předmětem plnění je:

Ubytování pro turisty a cykloturisty – I.etapa

- Podrobněji je předmět plnění popsán a při jeho provedení bude třeba splnit podmínky specifikované:

  - Výzvou, zadávací dokumentací a jejími přílohami předloženými ve výběrovém řízení

  - Rekapitulačním listem

  - Výkazem výměr pro ocenění

Čl. II	Cena předmětu plnění:

- Cena dílčích částí předmětu plnění

  - Stavební objekty a provozní soubory (přenos z rekapitulačního listu)	doplní uchazeč ?,00

  - Hodinové zúčtovací sazby (přenos z rekapitulačního listu)	doplní uchazeč ?,00

  - Administrace zakázky (přenos z rekapitulačního listu)	doplní uchazeč ?,00

  - Ostatní a mimořádné náklady (přenos z rekapitulačního listu)	doplní uchazeč ?,00

- Součtové ceny

  - Cena celkem bez DPH (přenos z rekapitulačního listu)	doplní uchazeč ?,00

  - DPH 21%	dopočítá uchazeč ?,00

  - CENA CELKEM včetně DPH	dopočítá uchazeč ?,00

- Cena je určena v souladu s § 2620 - § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná a zároveň nejvýše přípustná.

- Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů.

- Cena vychází:

  - z řádně a úplně vyplněného rekapitulačního listu; rekapitulační list tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

  - z řádně a úplně oceněného výkazu výměr; oceněný výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 této smlouvy

- Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně platné v době fakturace.

Čl. III	Termíny plnění:

Administrativní zahájení (= podpis smlouvy)	předpokládá se 03.09. 2015

Poznámka: aktuální datum bude uvedeno v návaznosti na ukončení VŘ

Administrativní ukončení (= předání předmětu plnění)	nejdéle do 30.11. 2015

Poznámka: aktuální datum bude uvedeno v návaznosti na termíny uvedené uchazečem

Závazné lhůty plnění pro dílčí části

- Předání staveniště 	do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy

- Ukončení stavebních, montážních prací 	doplní uchazeč …………………..

Čl. IV	Fakturace, platební podmínky, informace k DPH:

- Fakturace

  - Zálohové faktury nebudou vystavovány.

  - Faktury budou vystavovány ve třech originálech.

  - Fakturace bude probíhat po ukončených stavebních prací po předání a převzetí předmětu plnění jak o celku.

- Platební podmínky

  - Minimální doba splatnosti faktur bude 15 dnů.

- Informace k DPH a režimu přenesené daňové povinnosti

  - Objednatel NENÍ plátce DPH.

  - Realizace předmětu plnění – JE - NENÍ – v režimu přenesené daňové povinnosti.

  - Den zdanitelného plnění bude v případě přenesené daňové povinnosti vždy 1. kalendářní den následujícího měsíce.

Čl. V	Záruční doba, reklamační řízení:

- Záruční doba

Předmět plnění jako celek	36 měsíců

- V záruční době je zhotovitel díla povinen odstranit zjištěné a reklamované vady,

tj. odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části oproti podmínkám:

  - ve výzvě, v zadávací dokumentaci a jejich přílohách

  - ve smlouvě o dílo

  - v obecně závazných předpisech platných pro realizovaný předmět plnění

  - v platných technických normách pro realizovaný předmět plnění

- V záruční době je zhotovitel díla dále povinen odstranit zjištěné skryté vady a nedodělky:

  - které se projeví ve lhůtě do 60 měsíců ode dne předání a převzetí předmětu plnění

- Reklamační řízení

  - Objednatel je povinen vady a nedostatky reklamovat bez zbytečného odkladu, a to telefonicky nebo na email zhotovitele uvedený v této smlouvě.

  - Objednatel je povinen odesláním reklamačního protokolu potvrdit reklamaci ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne telefonického nebo mailového oznámení, a to do datové schránky zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo písemně doporučeným dopisem.

  - Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne obdržení reklamačního protokolu potvrdit uplatnění reklamace.

  - Do 3 pracovních dnů ode dne obdržení reklamačního protokolu se dostaví zástupce k projednání reklamačního protokolu.

  - Lhůta pro odstranění vad a nedostatků bude sjednána písemně při projednání reklamačního protokolu.

  - Nedojde-li k dohodě je lhůta pro odstranění vad a nedostatků 15 pracovních dnů ode dne projednání reklamačního protokolu.

Čl. VI	Vlastnictví předmětu plnění, předání a převzetí předmětu plnění:

- Zhotovovaný předmět plnění je od počátku ve vlastnictví objednatele

- Jakákoliv nová část předmětu plnění přechází do vlastnictví objednatele dnem jeho zabudování nebo uhrazení, podle toho co nastane dříve

- Po dobu realizace zodpovídá za škody vzniklé na předmětu plnění zhotovitel

- O předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho části bude sepsán protokol

Čl. VII	Smluvní pokuty, zajištění závazků:

- V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny nebo závazné lhůty realizace předmětu plnění nebo jeho dílčích částí (viz čl. III), má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1,00% z celkové ceny bez DPH, min. 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do doby splnění závazku zhotovitele. Tato smluvní pokuta nebude účtována po dobu, kdy zhotovitel nemohl plnit předmět dodávky z důvodu, že překážka vznikla prokazatelně na straně objednatele.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňových dokladů, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1,00% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů ode dne zjednání nápravy; po této lhůtě již nelze pokutu uplatňovat.

Čl. VIII	Zvláštní ujednání:

Zhotovitel ke dni předání a převzetí předmětu plnění doloží:

- doklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku, včetně dokumentace skutečného provedení stavby

- doklady, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků

- protokoly o provedených zkouškách, výchozích revizí, vyplynou-li z povahy předmětu plnění; jedná se o stanovené zkoušky právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami.

Čl. IX	Závěrečné ujednání:

- K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas udělený usnesením zastupitelstva (číslo X ze dne X).

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu; objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. .X. ke smlouvě o dílo ze dne X".

- Vztahy neupravené smlouvou budou řešeny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 2586 až § 2635)

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Svojanově, dne …………	V doplní uchazeč dne doplní uchazeč

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ing. Gracias Josef, starosta	Doplní uchazeč

………………………………………………	………………………………………………

razítko a 	razítko a

podpis statutárního (oprávněného) zástupce	podpis statutárního (oprávněného) zástupce